## Assuntos iniciais para 2026 (primeiro semestre):

## 1- Consolidação técnica dos diagnósticos das microbacias

## 2- Ajustes da atuação dos residentes técnicos

## 3- Comunicação aos Chefes Regionais

## 4- Comunicação aos referenciais técnicos e residentes

1- Consolidação técnica dos diagnósticos das microbacias

### Ações:

- Validar os diagnósticos já elaborados (checagem técnica rápida).

- Classificar as microbacias por nível de criticidade hídrica:

  - disponibilidade de água;

  - qualidade da água;

  - risco de erosão;

  - pressão produtiva.

- Identificar problemas recorrentes por microbacia (ex.: nascente degradada, baixa infiltração, falta de reservação, APPs e RLs, processos erosivos, saneamento rural, etc.).

Produto esperado:
👉 Microbacias ranqueadas + lista clara de problemas prioritários por território.

## Definição imediata das Unidades de Referência (URs)

(decisão estratégica, não tática nem operacional)

As URs não podem ser escolhidas aleatoriamente nem apenas por adesão voluntária.

### Critérios objetivos para seleção:

- Localização estratégica dentro da microbacia (efeito demonstrativo);

- Agricultor com perfil multiplicador;

- Problema hídrico relevante já identificado no diagnóstico;

- Viabilidade técnica de intervenção em curto prazo;

- Capacidade de receber visitas técnicas e dias de campo.

### Ações:

- Definir 3 a 5 URs por microbacia, conforme escala e capacidade da equipe;

- Formalizar as URs como “Unidades de Referência do PRNS – Água Segura”;

- Registrar tecnicamente cada UR (ficha simplificada de registro + PIP).

Produto esperado:
Rede territorial de URs alinhada aos problemas reais da microbacia.

## Planejamento técnico das ações de ATER por microbacia

(mudança de lógica: do projeto isolado para o plano territorial)

Com URs definidas, a extensão rural deve atuar de forma planejada e sequencial, não reativa.

### Ações:

- Elaborar um Plano Simplificado de ATER por Microbacia, contendo:

  - problemas prioritários;

  - tecnologias e práticas a serem difundidas;

  - URs responsáveis por cada tema;

  - cronograma semestral;

  - metas mínimas (quantitativas e qualitativas).

### Exemplos de eixos de ação:

- Conservação de solo e infiltração hídrica;

- Proteção e recuperação de nascentes;

- Reservação e captação de água;

- Irrigação eficiente;

- Saneamento rural;

- Educação hídrica (dentro do escopo da eduação ambiental).

Produto esperado:
ATER organizada, previsível e alinhada ao diagnóstico.

## Planejamento individual/integrado das propriedades das URs

(entrega concreta da extensão rural)

Cada UR deve receber atenção técnica diferenciada.

Ver modelo com Caldani

### Ações:

- Elaborar diagnóstico técnico individual da propriedade da UR;

- Definir:

  - metas produtivas e ambientais;

  - intervenções prioritárias;

  - indicadores simples de acompanhamento;

- Planejar o uso de instrumentos do PRNS (ex.: Bônus, apoio financeiro, parcerias).

Produto esperado:
👉 URs funcionando como vitrines técnicas reais, não conceituais.

## Organização das Unidades Multiplicadoras

(escala e capilaridade)

As URs são o núcleo; as Unidades Multiplicadoras garantem o alcance territorial.

### Ações:

- Identificar propriedades vizinhas com problemas semelhantes;

- Vincular cada grupo de Unidades Multiplicadoras a uma UR;

- Planejar:

  - dias de campo;

  - visitas e reuniões técnicas e práticas;

  - capacitações.

Produto esperado:
👉 Disseminação rápida e prática das soluções testadas nas URs.

## Alinhamento interno das equipes de extensão

Sem alinhamento, o plano não se sustenta.

### Ações:

- Reunião técnica de alinhamento (mesorregional):

  - papel de cada técnico;

  - metas claras;

  - critérios de priorização;

- Definir:

  - quem faz diagnóstico;

  - quem elabora projetos;

  - quem acompanha URs;

  - quem sistematiza resultados.

Produto esperado:
Redução de retrabalho, sobrecarga e ações dispersas.

## Definição de indicadores mínimos de acompanhamento

Não basta executar; é preciso demonstrar resultado.

### Indicadores imediatos sugeridos:

- nº de URs selecionadas e com PIP e ações mínimas para implantação das tecnologias;

- nº de propriedades acompanhadas;

- nº de ações de conservação implantadas;

- melhoria a ser observada (qualitativa) na água/solo;

- participação dos agricultores.

Produto esperado:
Evidência clara de avanço do PRNS no território.

## Comunicação e mobilização territorial

### Ações:

- Apresentar o plano da microbacia aos agricultores;

- Envolver CMDR, prefeituras e parceiros locais;

- Apresentar o plano da microbacia à sociedade urbana.

- Comunicar que:

  - o diagnóstico já foi feito;

  - agora começa a fase de execução e demonstração.

Produto esperado:
Confiança, adesão e corresponsabilidade.

## 2- Ajustes da atuação dos residentes técnicos

## Reunião com residentes técnicos

### Objetivos do Projeto de Residência Técnica

- Qualificar profissionais recém-formados com perfil crítico e inovador.

- Oferecer aperfeiçoamento teórico e metodológico em Desenvolvimento Rural Sustentável.

- Formar profissionais capazes de executar projetos estratégicos de pesquisa e extensão.

- Articular teoria e prática na pesquisa e na extensão rural.

### Diagnóstico Geral

Os principais gargalos concentram-se em três eixos:

- Estrutura: computadores, internet e espaços físicos inadequados.

- Processos: excesso de relatórios, falhas de comunicação, mudanças repentinas e planejamento pouco claro.

- Papéis institucionais: indefinição de responsabilidades e subutilização dos residentes.

### Impacto dos Gargalos nos Objetivos

- Infraestrutura precária → compromete produtividade e formação prática.

- Processos burocráticos → reduzem tempo para atividades técnicas e a campo.

- Papéis indefinidos → limitam autonomia, aprendizado e retorno institucional.

Síntese: os gargalos comprometem diretamente o alcance dos objetivos do projeto.

### Direcionamento Estratégico

Para alinhar objetivos e prática institucional, é necessário:

- Garantir condições mínimas de trabalho.

- Simplificar processos administrativos.

- Clarificar papéis e responsabilidades.

- Integrar formação, prática e demandas reais do IDR-Paraná.

## PLANO DE AÇÃO CORRETIVO (BASE)

| Eixo | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Levantamento e substituição/manutenção de computadores e melhoria da internet | Direção + TI | Curto prazo (até 3 meses) |
|  | Adequar espaços para reuniões virtuais e trabalho | Direção Administrativa | Médio prazo (6 meses) |
| Processos | Reduzir periodicidade e volume dos relatórios (modelo semestral) | Coordenação da Residência | Curto prazo |
|  | Padronizar fluxos de comunicação e prazos de resposta | Direção + Coordenação | Curto prazo |
|  | Revisar planos de trabalho para maior flexibilidade e foco em resultados | Supervisores + Coordenação | Médio prazo |
| Papéis Institucionais | Formalizar atribuições do residente e do supervisor | Direção + Coordenação | Curto prazo |
|  | Orientar servidores sobre limites de demandas aos residentes | Direção | Curto prazo |
| Formação e Prática | Integrar curso da residência às demandas institucionais do IDR | Coordenação + Formação | Médio prazo |
|  | Ampliar e planejar atividades com acompanhamento a campo | Supervisores | Médio prazo |
| Acompanhamento | Reuniões periódicas de alinhamento e avaliação | Direção + Coordenação | Contínuo |

### Síntese final para fechamento

O fortalecimento da residência técnica depende de ajustes estruturais, processuais e institucionais que garantam formação prática qualificada, melhor aproveitamento dos residentes e maior retorno estratégico ao IDR-Paraná.

3- Comunicação aos Chefes Regionais:

## Princípios que devem orientar a comunicação

Antes do formato, é fundamental alinhar a postura institucional:

- Não pode ser apenas informativa

- Não pode ser genérica

- Não pode soar como mais uma demanda operacional

Deve ser:

- estratégica;

- orientada à decisão;

- com clareza de papéis;

- com expectativa explícita de entrega.

O chefe regional precisa sair da reunião/comunicação sabendo exatamente o que muda, o que se espera dele e qual o prazo.

## Forma recomendada de comunicação (modelo híbrido)

### Etapa 1 – Comunicação formal institucional (documento base)

- Memorando orientador / Diretriz institucional

- Diretoria DEX/ Chefia Estadual / Coordenação Estadual do PRNS

- Documento curto (2–3 laudas)

Objetivo:
Dar legitimidade, segurança institucional e respaldo hierárquico.

### Etapa 2 – Reunião de alinhamento com gerentes regionais

- Reunião virtual ou presencial

- Duração objetiva (1h–1h30)

- Com pauta estruturada

Objetivo:
Transformar diretriz em entendimento comum e compromisso gerencial.

## Conteúdo-chave da mensagem aos Chefes regionais

### 1. Contextualização clara (por que agora)

Mensagem central:

“O PRNS entra agora em sua fase decisiva: transformar diagnósticos de microbacias em ações concretas de extensão rural, com foco em resultados territoriais.”

Pontos a reforçar:

- diagnósticos já realizados;

- risco de perda de efetividade se não houver coordenação;

- importância do papel regional para dar escala e ritmo.

### O que muda na prática

Deixar explícito que não é continuidade automática do modelo anterior.

Exemplo de mensagem:

“A partir deste momento, a atuação deixa de ser reativa e passa a ser planejada por microbacia, com Unidades de Referência definidas e ações de ATER organizadas.”

Mudanças-chave:

- foco territorial (microbacias);

- URs como eixo da extensão;

- planejamento semestral de ações;

- acompanhamento mínimo por indicadores.

### Papel esperado do chefe regional

Essa é a parte mais importante.

Deve ficar claro que o gerente regional é:

- articulador;

- priorizador;

- garantidor de foco;

- facilitador da equipe técnica.

Responsabilidades objetivas:

- validar a seleção das URs;

- apoiar a organização do plano de ATER por microbacia;

- garantir alinhamento da equipe local;

- acompanhar execução (não executar);

- sinalizar gargalos à coordenação estadual.

Mensagem clara:

“O sucesso do PRNS no território depende diretamente do engajamento da gestão regional.”

### O que NÃO se espera dos gerentes

Importante para reduzir ruído e resistência:

- não se espera aumento de burocracia;

- não se espera centralização excessiva;

- não se espera execução técnica direta;

- não se espera soluções individuais fora do planejamento territorial.

### Entregas mínimas esperadas (clareza de cobrança)

Entregas iniciais:

- microbacias priorizadas validadas;

- lista de URs definidas por microbacia;

- cronograma básico de ações de ATER;

- indicação de responsável técnico por microbacia.

Com prazo claro:

“Essas entregas deverão ser organizadas no prazo de 180 dias.”Estrutura sugerida da reunião com gerentes regionais

Pauta objetiva:

- Onde estamos no PRNS (diagnósticos concluídos);

- Para onde vamos (fase de execução);

- O novo papel da extensão rural;

- Papel da gestão regional;

- Próximos passos e prazos;

- Espaço curto para dúvidas e alinhamentos.

## Mensagem-síntese para encerrar a comunicação

“O PRNS é uma política estruturante.
Agora, ele depende menos de diagnóstico e mais de coordenação, foco e liderança territorial.
A gestão regional é peça-chave para transformar planejamento em resultado.”

4- Comunicação aos referenciais técnicos e residentes

## Princípios que devem orientar a comunicação aos executores

Antes do formato, três princípios são essenciais:

### Clareza absoluta

O executor precisa sair sabendo:

- o que mudou;

- o que é prioridade;

- o que ele deve fazer primeiro.

### Segurança técnica

A comunicação deve reduzir insegurança e prever treinamentos, não aumentar cobrança.

### Sentido prático

O técnico precisa entender:

“Como isso melhora meu trabalho e o resultado na sua região?”

## Forma de comunicação (executores)

### Etapa 1 – Comunicação direta e orientadora

Formato:

- Reunião técnica mesorregional (preferencialmente presencial)

- Público separado por regiões

Objetivo:
Traduzir a diretriz estratégica em rotina de trabalho técnico.

### Etapa 2 – Material de apoio operacional

Após a reunião:

- guia rápido;

- fluxograma;

- checklist de campo;

- cronograma-base.

Objetivo:
Evitar retrabalho, dúvidas repetidas e insegurança.

## Conteúdo da comunicação aos executores

### Onde estamos agora (mensagem simples)

Mensagem direta:

“Os diagnósticos das microbacias já estão prontos. Agora entramos na fase de execução das ações de campo.”

Importante deixar claro:

- não haverá nova rodada de diagnósticos gerais;

- o foco agora é agir com base no que já foi levantado.

### O que muda no trabalho diário do técnico

Ser muito concreto:

Antes:

- ações dispersas;

- atendimento pontual;

- foco em demandas isoladas.

Agora:

- atuação planejada por microbacia;

- URs como eixo do trabalho;

- ações coletivas e demonstrativas;

- acompanhamento contínuo.

“O técnico deixa de apagar incêndios e passa a conduzir processos.”

### O papel específico dos executores

### Referenciais técnicos:

- Apoiar tecnicamente a definição das URs;

- Garantir qualidade técnica das intervenções;

- Padronizar orientações;

- Apoiar os residentes técnicos.

#### Residentes técnicos:

- Acompanhar diretamente as URs;

- Executar o planejamento de ATER;

- Mobilizar agricultores da microbacia;

- Registrar ações e resultados.

Mensagem clara:

“Vocês são o núcleo técnico que transforma o PRNS em resultado concreto no campo.”

### Como escolher e trabalhar com as URs (passo a passo)

Explicar como fazer, não só o conceito:

- Escolher UR com base no diagnóstico da microbacia;

- Priorizar problemas reais de água e solo;

- Planejar poucas ações, mas bem feitas;

- Acompanhar de perto;

- Usar a UR como espaço de aprendizado coletivo.

Reforço importante:

“UR não é propriedade perfeita — é propriedade real, com problema real.”

### O que é prioridade (e o que não é)

Deixar explícito:

### Prioridades:

- ações relacionadas à segurança hídrica;

- conservação de solo e água;

- proteção de nascentes;

- reservação e uso eficiente da água;

- Ajustes nos sistemas de produção;

- educação e mobilização local.

### Não prioridades (neste momento):

- projetos isolados fora do planejamento;

- ações sem vínculo com a microbacia;

- intervenções sem efeito demonstrativo.

### Expectativas de entrega

Apresentar entregas como organização do trabalho, não cobrança:

Exemplos:

- UR definida, PIP realizado e acompanhada;

- plano simples de ações por microbacia;

- registros básicos de atividades;

- participação dos agricultores.

“Não buscamos volume de projetos, mas qualidade e impacto.”

## Linguagem recomendada

Usar linguagem:

- técnica;

- simples;

- prática;

- respeitosa.

Evitar:

- excesso de siglas;

- discurso político;

- ameaça velada de cobrança;

- termos genéricos.

## Estrutura da reunião com executores

Pauta  (2h30):

- O PRNS e a fase atual;

- Como será o trabalho por microbacia;

- O papel das URs;

- O papel de cada técnico;

- Como planejar as ações;

- Dúvidas práticas de campo.

“O PRNS só existe de verdade quando chega à propriedade rural.
Vocês são a política pública em ação.
O planejamento existe para facilitar o trabalho — não para engessá-lo.”